附件

大排查大整治专项行动重点工作任务清单

| 序号 | 领域 | 工作任务 | 完成时限 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通领域 | 全面排查2020年发生过亡人交通事故的道路穿镇穿村路段，完成安全评估。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 2 |  | 17处省市事故多发点段和重点路段整治全部开工。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 3 |  | 27处国省道五公里十年交通事故死亡十人以上路段整治全部开工。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 4 |  | 30处普通国省道一级公路平面交叉整治全部开工。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 5 |  | 5座国省道危桥桥梁改造全部开工。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 6 |  | 14座农村公路危桥及低荷载桥梁改造全部开工。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 7 |  | 危货车辆停车场建设完成选址工作。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 8 |  | 复核道路危险货物运输企业资质条件，完成全市所有道路危险货物运输企业排查，全面清退不符合条件企业。 | 2021年6月 | 局政务服务处 |
| 9 |  | 抓好挂靠和异地经营车辆整治成果巩固，进一步梳理清单，严厉打击违规装卸，实现源头管控。 | 2021年5月 | 市交通执法队 |
| 10 |  | 完成客运企业挂靠经营的清理排查。 | 2021年5月 | 市公运中心 |
| 11 |  | 力争全面落实重点货运源头单位出场称重和视频监控安装，并建立重点货源名单动态更新机制。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 12 |  | 完成现有普通国省道公路平交口和路侧开口调查摸底。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 13 |  | 抓好危化品车辆报废后期处置问题，我市尚无具备危化品罐体报废拆解处置资质单位抓好危化品，研究提出解决方案。 | 2021年5月 | 市公运中心 |
| 14 |  | 对本地营运客车和危化品运输车辆驾驶人开展一次全面排查，及时查处有吸毒行为的从业驾驶人。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 15 |  | 52条治超非现场执法车道建设全面开工。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 16 |  | 高速公路服务区增设停车场18个专用停车位。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 17 |  | 全面排摸并禁止在公路条件、车辆状况等不符合要求的情况下使用有乘客站立区的城乡公交车。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 18 |  | 启动常压液体危险货物罐车专项治理。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 19 |  | 开展城市轨道交通保护区环境专项整治，梳理完成相关部门的管理职责边界，落实监管责任单位并予以公布。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 20 |  | 督促乡镇（街道）建立辖区个人所有非营运大中型客车管理工作台账。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 21 | 涉海涉渔领域 | 启动水上交通安全百日攻坚行动。 | 2021年5月 | 市交通执法队、市港航中心 |
| 22 |  | 开展辖区24小时连续驻点值守行动，强化海上交通安全集中监督检查。 | 2021年5月 | 市交通执法队 |
| 23 |  | 探索建立由属地政府领导负责的海上航道（路）“道（路）长制”，强化重大风险防控责任，出台相关制度。 | 2021年5月 | 市港航中心 |
| 24 | 建筑施工领域 | 开展工程质量安全监督执法检查。 | 2021年6月 | 市交通执法队 |
| 25 |  | 完成建筑施工企业安全生产条件复核。 | 2021年6月 | 市交通工程中心 |
| 26 |  | 全面评估现有市域铁路交通和地下空间施工项目地质风险。 | 2021年6月 | 市交通工程中心 |
| 27 |  | 有效落实安全生产文明施工标准化管理建筑工地考评办法，全市建筑工地实现安全生产文明施工标化工地全面达标。 | 2021年6月 | 市交通工程中心 |
| 28 |  | 应用“温州市瓶装燃气信息化管理平台”，落实“一瓶一码、一户一卡”，落实充装、配送电子信息全过程监管，开展对跨区域经营、未落实瓶装燃气销售实名制等违法经营行为的多部门联合执法，建立长效排查机制。 | 2021年5月 | 市交通执法队 |
| 29 |  | 开展《城市轨道交通工程地质风险控制技术指南》宣贯，建立地质风险分级评价制度。 | 2021年6月 | 市交通工程中心 |
| 30 | 防汛防台领域 | 全面排查整改地质灾害、小流域山洪、城市内涝、水上防台、城乡危旧房、公路设施等重点领域风险隐患。 | 2021年6月 | 市公运中心 |
| 31 |  | 开展防汛防台应急、人员转移、公路应急抢险、山洪灾害防御、城市内涝强排、物资保供、渔船渔民监管、各类工程及电网抢险等演练。 | 2021年7月 | 市公运中心、市交通工程中心 |
| 32 | 其他领域 | 完成凉亭、廊桥、牌坊等农村公共设施隐患排查和加固维修。 | 2021年6月 | 局办公室、市交通执法队、市交通工程中心 |
| 33 | 港口 | 港口储罐和码头检测、评估工作全部完成检测项目合同签订并开展检测、评估。 | 2021年6月 | 市港航中心 |
| 34 | 工作要求 | 涉海涉渔领域市级每月至少2次、县级每月至少4次开展联合执法行动， | 2021年7月 | 市交通执法队、市港航中心 |